PRP · Database Fornitori

Product Requirements Prompt · v2.0 Supabase

# Contesto tecnico Supabase

Stack:

- Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime + Edge Functions).

- Supabase CLI per migrazioni.

- Client JS/TS @supabase/supabase-js nel frontend.

- React 18 + TypeScript + Vite.

- UI: Tailwind + shadcn/ui.

- Test: Vitest, Playwright.

Convenzioni di codice:

- SQL: snake_case. File migrazioni: YYYYMMDDHHMMSS_nome.sql.

- TypeScript: strict. Tipi DB autogenerati con `supabase gen types typescript`.

- Componenti React: PascalCase. File: kebab-case.

# Riferimento spec

/docs/specs/2026-04-database-fornitori.md v1.0

# Work items (v2)

## WI-1 · Migrazione schema base

- File: supabase/migrations/YYYYMMDDHHMMSS_catalog_schema.sql

- Crea tabelle: service_categories, services, price_versions, service_photos, service_modifiers.

- Aggiorna tabella profiles con: profile_visibility (enum PRIVATE/PUBLIC default PRIVATE).

- Indici secondo spec.

- Trigger updated_at automatico.

- Stima: 3 ore.

## WI-2 · Policy RLS

- Abilita RLS su tutte le 5 nuove tabelle.

- Policy service_categories: lettura categorie standard libera; lettura categorie libere solo se created_by=auth.uid(); INSERT solo utente loggato con subrole corrispondente.

- Policy services: SELECT per proprietario + collaboratori attivi; INSERT/UPDATE/DELETE solo proprietario.

- Policy price_versions: SELECT per chi vede il service collegato; INSERT automatico via trigger (non da client).

- Policy service_photos: SELECT per chi vede il service; INSERT/DELETE solo proprietario service.

- Policy service_modifiers: SELECT per chi vede il service; CRUD solo proprietario.

- Ogni policy commentata in italiano.

- Stima: 4 ore.

## WI-3 · Trigger automazioni

- Trigger on INSERT services → crea price_versions iniziale.

- Trigger on UPDATE services.base_price → chiude vecchia price_versions (valid_until=now) e crea nuova (valid_from=now, valid_until=null).

- Trigger updated_at su tutte le tabelle.

- Stima: 3 ore.

## WI-4 · Seed categorie standard

- File: supabase/seed.sql

- INSERT INTO service_categories delle categorie standard come da spec v1.0.

- is_standard=true, created_by=null.

- Stima: 1 ora.

## WI-5 · Storage bucket foto

- Creazione bucket 'service-photos' su Supabase Storage.

- Policy bucket: upload solo utente loggato; lettura pubblica con URL firmato (signed URL).

- Naming convention: service-photos/{service_id}/{photo_id}.{ext} + service-photos/{service_id}/thumb/{photo_id}.jpg

- Stima: 2 ore.

## WI-6 · Edge Function upload-photo

- File: supabase/functions/upload-photo/index.ts

- Riceve POST multipart con file image.

- Valida: formato (jpg/png/webp), dimensione (max 2MB), limite 10 foto per servizio (query count).

- Genera thumbnail 400x400 con sharp (import da npm).

- Upload originale + thumbnail su bucket service-photos.

- INSERT in service_photos con URL firmati.

- Test: 3 unit (validazione, upload, limite).

- Stima: 4 ore.

## WI-7 · Generazione tipi TypeScript

- Script npm: `supabase gen types typescript --local > frontend/src/lib/database.types.ts`.

- Documentare come rigenerare dopo ogni migrazione.

- Stima: 1 ora.

## WI-8 · Frontend: SupabaseClient wrapper

- frontend/src/lib/supabase.ts — client singleton con types.

- Hooks custom: useServices(), useServiceDetails(id), useCategories(subrole).

- Stima: 3 ore.

## WI-9 · UI fornitore: lista servizi

- Pagina /catalog. Chiama hook useServices.

- Realtime: subscribe a changes su services del fornitore per aggiornamento live.

- Tabella con colonne da spec.

- Filtro categoria + ricerca testuale.

- Stima: 5 ore.

## WI-10 · UI fornitore: modale creazione/modifica

- Modale a tab (Generale, Modificatori, Foto).

- Tab Foto: drag-drop + chiama Edge Function upload-photo.

- Tab Modificatori: gestione array tipizzato con insert/update/delete diretti via Supabase client.

- Validazione inline con Zod.

- Selettore categoria con autocomplete + "+ Crea categoria".

- Stima: 8 ore.

## WI-11 · UI capostipite: visualizzazione catalogo

- Pagina /suppliers/:id/catalog.

- Query con join annidato services → service_photos + service_modifiers.

- RLS fa il resto: se non c'è collaborazione, query ritorna vuoto.

- Layout card + dettaglio modale.

- Stima: 5 ore.

## WI-12 · UI admin

- Pagina /admin/categories.

- Policy admin: ruolo ADMIN definito in profiles.role, policy speciale 'admin_all_categories'.

- Tabella con promozione a standard via UPDATE.

- Stima: 3 ore.

## WI-13 · Test

- Test policy RLS: script SQL che impersona utenti diversi e verifica accessibilità.

- Test unit Edge Function upload-photo.

- Test Playwright e2e: fornitore crea servizio con foto, capostipite collaboratore lo vede, non collaboratore non lo vede.

- Stima: 5 ore.

# Totale

13 work items × totale ≈ 47 ore ≈ 6 giornate (ridotte rispetto a 7 di v1 grazie a Supabase).