PRP · Calendario Condiviso

v2.0 Supabase

# Contesto

Il Calendario è il modulo dove Supabase Realtime brilla: permette aggiornamenti live tra capostipiti e fornitori senza polling.

# Riferimento spec

/docs/specs/2026-04-calendario.md v1.0

# Work items (v2)

## WI-1 · Migrazione schema

- Tabelle: calendar_entries, calendar_entry_participants, notification_queue (per batch coalescenza).

- Colonna su profiles: notification_preferences (jsonb).

- Indici: calendar_entries(owner_id, date_from), participants(user_id).

- Stima: 3 ore.

## WI-2 · Policy RLS

- Policy calendar_entries SELECT: owner vede tutto + participant vede con campo visibility=ridotta (implementato via view filtrata).

- Policy INSERT solo capostipite.

- Policy UPDATE solo owner.

- Policy participants: gestibile solo da owner.

- Stima: 4 ore.

## WI-3 · View per visibilità participant

- Crea view calendar_entries_for_participants: esclude note, client_name, valore economico.

- Participant frontend query questa view invece della tabella diretta.

- Stima: 2 ore.

## WI-4 · Trigger notifiche

- Trigger on INSERT/UPDATE calendar_entries → chiama Edge Function calendar-notify via pg_net.

- Trigger on INSERT participants → chiama Edge Function calendar-notify.

- Stima: 3 ore.

## WI-5 · Edge Function calendar-notify

- Riceve webhook dal trigger DB.

- Determina tipo evento (aggancio, cambio stato, cancellazione) secondo matrice notifiche spec sezione 3.1.

- Per notifiche immediate: coalescenza con tabella notification_queue (se <2min da ultimo send utente → accoda).

- Invio via Resend.

- Template Handlebars per ogni tipo di email.

- Stima: 6 ore.

## WI-6 · Edge Functions schedulate

- calendar-notify-batch: ogni minuto processa notification_queue.

- calendar-notify-reminders: notturna (3:00) per promemoria 7 giorni.

- Schedulazione via Supabase Cron (feature integrata, extension pg_cron).

- Stima: 4 ore.

## WI-7 · Edge Function export-ics

- GET /calendar-export-ics con query param token.

- Token in tabella calendar_export_tokens (scadenza 90gg).

- Libreria 'ics' per generazione.

- Stream response.

- Stima: 3 ore.

## WI-8 · UI vista mensile

- Componente CalendarMonthView.

- Realtime subscription: aggiornamento live su changes delle voci visibili.

- Palette WCAG AA da spec 8.1.

- Eventi multi-giorno estesi su più celle.

- Stima: 8 ore.

## WI-9 · UI vista settimanale

- CalendarWeekView con slot orari.

- Stima: 6 ore.

## WI-10 · UI modale evento

- Form + aggancio participants con selettore collaboratori (query RPC su collaborations).

- Vista differenziata owner/participant.

- Stima: 6 ore.

## WI-11 · Preferenze notifiche

- Pagina /settings/notifications.

- UPDATE profiles.notification_preferences.

- Stima: 2 ore.

## WI-12 · Test e2e

- Playwright: capostipite crea, aggancia, cambia stato; fornitore riceve email e vede live.

- Stima: 4 ore.

# Totale

12 work items × ≈ 51 ore ≈ 6-7 giornate.