PRP · Generatore Preventivi

v2.0 Supabase

# Contesto

Il modulo più complesso. La maggior parte del CRUD gestita via Supabase + policy. La logica custom (PDF, endpoint pubblici) tramite Edge Functions.

# Riferimento spec

/docs/specs/2026-04-preventivi.md v1.0

# Work items (v2)

## WI-1 · Migrazione schema

- Tabelle: quotes (con access_token, sent_email_log, client_response_log come jsonb), quote_items, quote_supplier_markups.

- Colonne profiles: brand_logo_url, brand_primary_color, brand_secondary_color, default_markup_percent.

- Enum quote_status: BOZZA, INVIATO, ACCETTATO, RIFIUTATO, CONVERTITO_IN_CONTRATTO.

- Stima: 3 ore.

## WI-2 · Policy RLS

- Policy quotes SELECT/UPDATE/DELETE solo capostipite owner.

- Policy quote_items gestita tramite quotes (se vedi la quote, vedi i suoi items).

- Policy public su quotes: accesso tramite access_token non richiede auth ma richiede token match (policy speciale "public read via token").

- Stima: 3 ore.

## WI-3 · Trigger calcoli

- Trigger on INSERT/UPDATE/DELETE quote_items → ricalcola totali Quote (total_cost, total_client, margin).

- Funzione SQL calcola_markup_effettivo(quote_id, supplier_id, item_markup).

- Stima: 4 ore.

## WI-4 · Enforcement limite 10 preventivi

- Trigger BEFORE INSERT su quotes se owner tier=FREE: SELECT COUNT WHERE status IN (BOZZA,INVIATO,ACCETTATO). Se >= 10 → RAISE EXCEPTION.

- Stima: 2 ore.

## WI-5 · Edge Function quote-generate-pdf

- Riceve quote_id + variant (NEUTRA/PREMIUM).

- Query quote completa con items, supplier info, profiles per brand.

- Render HTML template Handlebars.

- Puppeteer headless → PDF.

- Upload su bucket 'quote-pdfs'. Path /{quote_id}/v{revision}.pdf.

- Restituisce signed URL.

- Stima: 8 ore.

## WI-6 · Edge Function quote-send

- Orchestrazione: chiama generate-pdf, genera access_token, UPDATE quote status, invia email via Resend, INSERT calendar_entry IN_TRATTATIVA.

- Transazione SQL atomica via RPC.

- Stima: 5 ore.

## WI-7 · Edge Functions pubbliche

- quote-public-preview: GET /p/preview/:token → restituisce dati preventivo se valid.

- quote-public-accept: POST /p/accept/:token → UPDATE quote + crea calendar_entry OPZIONATA + email capostipite.

- quote-public-reject: POST /p/reject/:token → UPDATE quote + email capostipite.

- Rate limiting via Supabase (config auth rate limit su endpoint pubblici).

- Stima: 6 ore.

## WI-8 · Frontend editor preventivo

- Layout 3 pannelli.

- Realtime: sul cambio di quote_items il frontend riceve update live.

- Alert prezzi aggiornati: confronto snapshot_price vs current price_versions via RPC.

- Stima: 12 ore.

## WI-9 · Frontend dashboard preventivi

- Lista + filtri + azioni.

- Stima: 4 ore.

## WI-10 · Frontend brand settings

- Pagina /settings/brand.

- Upload logo via Supabase Storage bucket 'brand-assets'.

- Visibile solo PREMIUM.

- Stima: 5 ore.

## WI-11 · Frontend pagine pubbliche

- /p/preview/:token, /p/accept, /p/reject.

- Routing separato senza auth wrapper.

- Mobile-first.

- Stima: 6 ore.

## WI-12 · Test e2e

- Flusso completo creazione → invio → accettazione cliente → calendar entry.

- Test negativo: limite 10 preventivi tier FREE.

- Stima: 6 ore.

# Totale

12 work items × ≈ 64 ore ≈ 8 giornate (ridotte rispetto a 11 di v1 grazie a Supabase).